Ata da reunião – Projeto Bibliotec

**1. Data**

Reunião realizada no dia 26/03/2024 às 20:00 horas

**2. Informações gerais**

Objetivo da reunião foi organizar as ações futuras da equipe frente aos pedidos realizados pelo cliente, de acordo com o prazo de uma sprint de 15 dias, para o desenvolvimento de funções fundamentais ao funcionamento do software, foi uma reunião feita virtualmente através da plataforma Discord.

**3. Tópicos da reunião**

- Inicialmente os integrantes decidiram que seria melhor que os responsáveis pelo desenvolvimento do back end do projeto, desenvolvessem os botões de cadastro de usuários, tanto alunos quanto funcionários.

- Os integrantes responsáveis pelo desenvolvimento do front end do projeto foram designados para a função de desenvolver a interface do projeto para a parte do cadastro dos usuários finais.

- Para os testadores foi acordado que estes deverão realizar testes de cadastro, sendo necessário ao menos 5 testes diferentes para cadastro.

**4. Conclusões**

- Foram designados para o back end do projeto, dois desenvolvedores integrantes do grupo, assim como também fora feito para o front end do projeto.

Aos testadores foi elaborado cinco casos onde estes poderam trabalhar como teste de estresse para o projeto, sendo esses:

-1 Caso de sucesso de cadastro de usuários;

-2 Falha ao tentar cadastrar com os mesmos dados anteriores, pois os mesmos já foram cadastrados;

-3 falha por tipo de registro (RA ou registro de professores invalidados)

-4 Falha por tipo de registro (E-mail) inválido.

-5 Senha que não atende aos requIsitos válidos.

**5. Registro de participantes**

Participaram da reunião:

- ALAN MARQUES MACHADO

- ALISSON MAYER MEDEJI

- ANA BEATRIZ MAMPRIM

- ARTHUR LUNA DA SILVA

- GABRIELLA CRISTINA BUENO

- GERALDO VEDROSSI NETO

- LUIS EDUARDO CASSIANO SILVA

- MARLOM KAIK DE CASTRO RAMOS DA SILVA

- NATHAN LUCAS RAMALHO CAZADO

- SARA ROBLES BARBOSA

**6. Autoria das anotações**

Luis Eduardo Cassiano Silva e Nathan Lucas Ramalho Cazado.